## Slide 1: Döner Spotted

## Slide 2: PROJEKTTEam
Auftraggeber:
Walter Rafeiner-Magor
Projektteam:
Projektleiter:
Tieber Matthias
Projektteammitglieder:
Appel Simon
Freudenthaler Armin
Langela-Regincos Jan
Projektcoach:
Zakall Stefan
Notes: Programmierer, unterschiedlichen Ebenen, Áußenstehende später für Tests,

## Slide 3: pROJEKTZIELE
Schneller Dönerstände Finden
Benutzerfreundlichkeit
Hohe Kompatibilität

## Slide 4: Nicht Ziele
Döner Per App Bestellen
Soziales Netzwerk

## Slide 5: Umsetzung
App
  Android Studio
Datenbank
  MySQL
  Yelp Api

## Slide 6: Projektfunktionen
Benutzer-Funktionen
Benutzer registrieren
Benutzer Anmelden
Benutzer Abmelden

## Slide 7: Projektfunktionen
Such Funktionen
Döner Per Adresse Finden
Döner In Der Umgebung Finden
Döner Karte Finden

## Slide 8: Projektfunktionen
Soziale Funktionen
Freunde Hinzufügen
Freunde Entfernen
Freundesliste Anzeigen
Freunde Per App Einladen
Einladungen Empfangen Und Bestätigen

## Slide 9
Meilensteinplan:
Meilenstein | Deliverable | Datum
Start | Alle Heft, Vertrag abgeschlossen. | 01.02.2017
Prototyp | Prototyp der App mit gewollten design | Voraussichtlich Am 10.04.2017
RC-Version | Visualisierung mit richtiger GUI und allen Funktionen | Voraussichtlich Am 22.05.2017
Abnahme | Fertiges Produkt einsatzbereit | Am 01.06.2017

## Slide 10: Aufwandschätzung
Projektgesamtkosten: Derzeitige Arbeitszeit: ~6000€
Arbeitszeit (Gesamt):
60 Stunden/Person
Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Start |  | 5
Einteilung |  | 5
Projektantrag |  | 5
Lastenheft |  | 12,5
Machbarkeit |  | 8,5
Android Studio |  | 11
Android Studio + Lastenheft |  | 3
Pflichtenheft |  | 20,5
Projekthandbuch |  | 6,7
GESAMT |  | 77,2